🌌 HALO Phase 2 蓝图 — 核心系统开发阶段

版本号：v2.0.0
生成时间：2025-10-11 02:57:08
项目负责人：lllan
协同代理：Google Gemini
仓库地址：https://github.com/lanalozojodiri68436-dev/Project_HALO

一、阶段目标（Mission Statement）

构建 HALO 的可运行核心，使其具备基础语音交互能力、模块化任务调度机制、插件系统和图形界面。目标是让 HALO 从框架变为一个能“活”的智能体。

二、系统结构目标图（逻辑分层）

Project HALO
│
├── src/
│   ├── main_app/
│   │   ├── core_dispatcher.py      # 调度中心
│   │   ├── config_manager.py       # 全局配置加载
│   │   ├── logger_setup.py         # 日志系统
│   │   ├── main.py                 # 程序主入口
│   │   ├── voice_module.py         # 🎯 [新增] 语音识别与合成
│   │   ├── ui_interface.py         # 🎯 [新增] 控制界面
│   │   ├── plugin_manager.py       # 🎯 [新增] 插件扩展机制
│   │   └── state_manager.py        # 🎯 [新增] 状态保持与内存管理
│   │
│   └── requirements.txt
│
└── assets/
    ├── voices/                     # 语音样本
    └── avatars/                    # 虚拟形象素材

三、功能模块说明与开发顺序

| 模块 | 功能描述 | 优先级 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| VoiceModule | 语音识别 + 合成（TTS + STT） | ⭐⭐⭐⭐ | Gemini |
| UIDashboard | Tkinter 图形控制界面 | ⭐⭐⭐ | Gemini |
| CoreDispatcher | 核心调度与日志绑定 | ⭐⭐⭐ | lllan |
| PluginManager | 动态加载插件模块 | ⭐⭐ | Gemini |
| StateManager | 内存与上下文保存 | ⭐⭐ | Gemini |
| ConfigManager | 配置文件加载与解析 | ⭐ | lllan |

四、Gemini 的任务指令模板

标题：feature/voice-ui-core — HALO Phase 2 主功能模块构建

1. 从 dev 分支创建新分支：
   git checkout -b feature/voice-ui-core

2. 在 src/main_app/ 下创建以下文件：
   - voice_module.py
   - ui_interface.py
   - plugin_manager.py
   - state_manager.py

3. 确保模块结构完整并输出初始化日志。

4. 运行验证：
   python -m src.main_app.main

5. 提交至远程仓库并创建 PR 至 dev。
   PR 命名：feat(core): add Phase 2 HALO voice & ui base modules

五、Phase 2 验收标准（Acceptance Criteria）

- 所有模块可被实例化并输出启动日志；
- requirements.txt 更新依赖（tkinter、pyttsx3、SpeechRecognition 等）；
- CoreDispatcher 可成功调度各模块；
- 无异常日志、无硬编码密钥；
- pytest 单元测试通过。

六、下一步行动

1. 确认当前分支为 dev：
   git checkout dev

2. 创建新的开发分支：
   git checkout -b feature/voice-ui-core

3. 将本蓝图文件上传至 docs/ 文件夹，并通知 Gemini 按文档执行。